永州市全面推行河长制实施方案

为贯彻落实省委、省政府《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办【2017】13号），加强河库保护管理，推进生态文明，建设品质活力新永州，决定在全市全面推行河长制，结合工作实际，现制定以下实施方案。

- 总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立五大发展理念，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力。全面落实市委第五次党代会精神，紧紧围绕构筑创新开放新高地、建设品质活力新永州战略部署，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，在全市河库全面实行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理机制，维护河库健康生命，实现河库功能永续利用。

（二）基本原则

坚持生态优先、绿色发展。遵循人与自然和谐发展理念，强化规划约束，科学开发、合理利用、有效保护河库资源，促进河库休养生息、维护河库生态功能。

坚持党政领导、部门联动。建立以党政领导负责制为核心的责任体系，明确各级河长及相关部门职责，整合各方力量，协调推动河库管理保护工作。

坚持属地管理、分级负责。各县区（管理区）政府、永州经开区对辖区内所有河库管理保护负主体责任，市政府负责跨区域河流、大型水库监督协调工作，并做好河长制监督、检查、考核工作。

坚持问题导向、因地制宜。立足不同河库实际，统筹区域经济发展要求，因河施策，系统治理，解决好河库管理保护的突出问题，保障治理长远效果。

坚持城乡统筹、水陆共治。加强区域合作，统筹城市与农村发展需求，上下游、左右岸协调推进，水域与岸地共同治理，充分发挥河库综合功能。

坚持强化监督、严格考核。健全河库管理保护的监督考核和责任追究制度，科学规划，严格执法，切实发挥河长制责任落实、协调保护、监管督查作用。

（三）工作目标

1、总体目标。全市所有河流和大中小型水库实现河长制全覆盖。根据我市河流水系水库及管理体系，建立河库级别和河库所在地相结合的多级河长制；推动各级党委、政府全面履行河库保护管理责任，创新河库管理保护机制；实施山水林田库系统治理，有效修复和恢复河库生态功能；加快实现“河流畅通、水质良好、生物多样、岸线优美”的目标，为建设品质活力新永州提供强劲动力。

2、具体目标。通过“十三五”时期的努力，实现以下主要目标：

（一）用水总量严格控制。全市用水总量控制在27.7亿立方米以内，单位规模工业增加值用水量降低到70立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.54以上。

（二）水体水质持续保持良好。全市重要江河库水功能区水质达标率达到95%以上，中心城区集中式饮用水源水质保持在Ⅲ类以上。

（三）水域岸线有效保护。湘江及涔天河、双牌两座大型水库自然岸线保有率不低于90%，县级以上城市达到国家规定的防洪治涝标准，千吨级航道通航里程达到150公里以上。

（四）生态环境明显改善。中心城区建成区黑臭水体控制在10%以内，全市森林覆盖率稳定在65%以上，湿地保护率稳定在72%以上，水生生物重要栖息地、洄游通道保护率70%，渔业资源得到有效保护，河道管理范围内“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”现象有效遏制。

（五）管理制度逐步完善。建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河库管理信息平台，河库管理与保护联合执法机制逐步形成。

二、主要任务

- （一）加强水资源保护

1．控制用水总量。健全流域取用水总量控制指标体系，加强国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划和重大建设项目布局的水资源论证工作，严格建设项目水资源论证，对取用水总量接近控制指标的县区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的县区，暂停审批建设项目新增取水许可。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。2020年，全市用水总量控制在27.7亿立方米。（市水利局牵头，市发改委、市国土资源局、市经信委、市住房和城乡建设局、市城管执法局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

2．提高用水效率。严格采用用水定额核定取用水量，强化行业和产品用水强度控制。重点对火电、钢铁、石化、化工、印染、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展工业企业节水诊断、水平衡测试和用水效率评估。对使用超过50年和材质落后的城市供水管网进行更新改造。到2020年，全市公共供水管网漏损率控制在10%以内。加强农田水利建设和现代高效节水工程设施建设，到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水灌溉建设任务，新增农田有效灌溉面积56万亩，发展高效节水灌溉面积11万亩。（市水利局、市发改委、市经信委、市财政局、市农委、市国土局、市城管执法局牵头，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

3．加强水源保护。加强入河排污口监管，对违法排污行为开展专项整治，关闭设置不合理的排污口；对排污量超出水功能区限制排污总量的地区，限制审批新增入河排污口。开展饮用水水源地安全保障达标建设，依法拆除或关闭饮用水水源一级、二级保护区内排污口和与供水设施无关的建设项目。推进农村集中式饮用水水源保护区划定和调整，加快推进农村饮水安全巩固提升工程建设，市级重要饮用水水源地按季度向社会公开城市饮水安全状况信息。（市水利局、市环保局牵头，市住房和城乡建设局、市城管执法局、市卫计委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

4．提高供水保障。加强重点水源工程建设，在全面强化节水、增效、治污、控需的前提下，充分挖掘现有水库工程供水潜力，加快推进涔天河水库扩建工程、涔天河灌区工程、毛俊水库和芦江水库等一批大中型骨干水源建设，完善水源骨干网点工程布局，合理配置水资源。结合城乡供水及农田灌溉，提高区域水资源水环境承载能力。加快城市应急备用水源建设，2020年底前，建成中心城区应急备用水源建设，增强城乡用水保障和应急能力。（市水利局牵头，市发改委、市环保局、市住房和城乡建设局、市城管执法局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

- （二）加强河库管理保护

5．加强河库综合整治。加快全市防洪排涝体系建设和综合整治，大力开展河道疏浚、清障和护岸工程建设，提高防洪通航能力，中心城区防洪标准近期50年（含）一遇以上，县级城市防洪标准近期20年（含）一遇以上，农村重要保护区域防洪标准提高到10年（含）一遇以上。结合城市总体规划，中心城区沿江两岸逐步建设沿河生态景观带，增强水体流动性，提高水环境承载能力，构建良好的水生态系统。新建1000吨级以上航道150公里，禁止在航道内乱采乱挖，确保航道畅通。（市水利局、市交通运输局牵头，市发改委、市国土资源局、市城管执法局、市农业委、市财政局、市住房和城乡建设局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

6．加强河库岸线管理。建立河库自然资源资产产权制度，开展水域、滩涂、岸线等自然生态空间确权登记，2017年底前完成湘江干流及大中型水利工程管理与保护范围划定调查工作，2020底前基本完成湘江一级支流的保护范围划界调查工作，按照轻重缓急、先易后难的原则有序推进划界确权工作。根据河库功能定位，充分考虑地区水资源条件、环境承载能力、防洪安全和生态要求，科学确定岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区。到2020年，湘江一级支流自然岸线保有率不低于90%。建立健全河库规划治导线制度，保障防洪安全。（市水利局、市国土资源局牵头，市发改委、市交通运输局、市农业委、市林业局、市住房和城乡建设局、市城管执法局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

7．加强河库水域管理。按照保护生态、管控结合、等效替代的原则，建立完善建设项目占用水域补偿制度。严格禁止建设项目非法占用水域，防止减少现有河库水域面积。加强涉河建设项目管理，严格履行报批程序和行政许可，建立涉河建设项目行政许可信息通报和公告制度。（市水利局牵头，市发改委、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

8．规范河道采砂管理。严格执行河道采砂规划，按照“去产能、控产量、严监管”的原则，健全“政府主导，水利主管，部门配合”的监管体系，严厉打击各类涉砂违法行为。大力开展河道清障，2020年，完成城区、重要交通干线沿线等重点河段采砂尾堆清理。（市水利局牵头，市财政局、市国土资源局、市交通运输局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

- （三）加强水污染防治

9．加强工业污染防治。对造纸、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药等重点行业进行专项治理，全面禁止新设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、农药等严重污染水环境的工业企业。2017年底前，工业集聚区要按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，经预处理达标后方可进入污水集中处理设施，逾期未完成的，一律暂停审批和核准新增水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。（市环保局牵头，市发改委、市经信委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

10．加强城镇生活污染防治。持续推进城镇污水处理设施建设与改造，2017年底前，县以上城镇污水处理率达到95%以上。加强现有城镇生活污水处理厂运营维护与管理，保障污水处理厂持续运行和稳定达标，加快建设再生水利用设施，到2020年，污水再生利用率达到15%以上。全面加强污水处理配套管网建设，加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施，新建污水处理设施的配套管网要同步设计、同步建设、同步投运，全市所有县区和重点镇具备污水全收集、全处理能力。推进污水处理设施产生污泥的稳定化、无害化和资源化处理处置，全面完成污泥处理设施的达标改造，2020年底前中心城区污泥无害化处理处置率达到100%。实行城乡环卫一体化，建设覆盖城乡的垃圾收转运体系和垃圾分类收集系统，到2020年，生活垃圾资源化利用率达到35%以上，90%以上的县区建成覆盖城乡的垃圾收转运体系。大力推进垃圾焚烧发电，稳妥推进其他处理方式，实现生活垃圾的减量化、资源化。（市城管执法局牵头，市住房和城乡建设局、市发改委、市财政局、市卫计委、市住建局、市环保局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

11．加强农业农村污染防治。制定实施农业面源污染综合防治方案，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实行测土配方施肥，完善高标准农田建设标准规范，到2020年，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。科学划定禽畜养殖禁养区、限养区、适养区。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，适养区新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场实施雨污分流和标准化改造，2020年底前，基本完成适养区内存栏生猪500头以上规模养殖场的标准化改造，基本实现养殖粪便污水和病死禽畜等有机废弃物的资源化利用。制定重点河库和水域水产养殖规划，对不符合养殖规划的网箱养殖开展专项整治和清退。整县推进农村饮用水水源地保护、生活污水处理、垃圾处置、畜禽养殖污染整治和农村面源污染防治，提高农村生态文明建设水平。（市农业委、市畜牧水产局牵头，市发改委、市环保局、市城管执法局、市国土资源局、市水利局、市林业局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

12．加强交通运输污染防治。2017年底前，全市所有高速公路服务区建成污水收集处理设施并稳定达标排放。编制实施全市港口、码头、装卸站污染防治方案，加快港口码头垃圾接收、转运及处理处置设施建设，位于内河的码头、装卸站及船舶修造厂于2020年底前达到建设要求。严格执行船舶污染物排放标准，依法强制报废超过使用年限的船舶，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场。自2017年7月1日起，禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入湘江水域航行，停止此类船舶的检验和营运手续。（市交通运输局牵头，市经信委、市环保局、市城管执法局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

- （四）加强水环境治理

13．加强不达标水体污染整治。根据《永州水功能区划》，对水功能区水环境质量监测长期不达标的区域开展综合治理。到2018年底前，基本完成湘江等污染较重流域河段污染整治。（市环保局牵头，市发改委、市城管局、市水利局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

14．加强城市黑臭水体整治。中心城区建成区要根据水体排查结果，及时公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、河库连通、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。到2020年底前，各县区要完成黑臭水体治理目标。（市城管执法局牵头，市环保局、市水利局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

15．加强河道保洁。加快建立“政府主导、部门协作、公众参与”的河道保洁工作机制，按照“控源头、清河道、重监管”的要求，全面清除河道内堆积的废弃物，逐步清理河道管理范围内的违章建筑，落实河库清障、绿化和保洁等日常管护工作。到2017年底前，实现县级以上城区段河面垃圾有专人清理，实现城区河段水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾的目标。（市水利局牵头，市城管执法局、市交通运输局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

16．加强地下水保护与治理。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井一律关闭。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。（市环保局牵头，市水利局、市发改委、市国土资源局、市城管执法局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

- （五）加强水生态修复

17．加强流域源头保护。健全河库源头保护机制，建立生态红线分区域分级分类管理制度，在湘江源头区，加强水土流失预防监督和综合治理，因地制宜推进小流域综合治理等生态保护工程，完善对重点生态功能区保护的政策措施，加强森林资源保护，认真落实森林禁伐措施，加强林地资源保护，严格林地用途管制，确保湘江水质不下降。通过实施生态保护、生态修复、渔业人工增殖放流、污染防治等项目，实现湘江水质达到Ⅲ类水质以上。（市环保局、市水利局牵头，市发改委、市林业局、市财政局、市国土资源局、市农业委、市畜牧水产局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

18．加强水量调度管理。优化流域和区域水资源调度方案、应急调度预案，制定湘江干流和主要支流控制断面的最小流量，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河库基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加大水利工程建设力度，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。（市水利局牵头，市环保局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

19．加强河库水系连通。以湘江为重点，着力解决水系复杂、河库萎缩、蓄滞洪水能力降低等问题，逐步构建流域布局合理、生态良好、引排得当、蓄泄兼筹、丰枯调剂、多源互补、调控自如的河库水系连通体系。加强水生物重要栖息地、洄游通道保护，水生生物重要栖息地、洄游通道保护率达70%。（市水利局牵头，市发改委、市住房和城乡建设局、市农业委、市畜牧水产局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

20．加强森林湿地保护。以国家级、省级重点生态功能区为重点，大力开展植树造林，实施退耕还林还湿、封山育林、水土保持、矿山植被修复等生态工程，不断扩大森林面积，提高水源涵养能力。开展湿地保护与修复，编制实施湿地保护相关文件并组织实施，划定湿地保护红线，加强湿地保护修复，禁止湿地无序开发，确保全市68.8万亩湿地面积不减少。通过建设湿地公园、湿地类型自然保护区、湿地保护小区等形式，完善全市湿地保护体系。重点加强河道两岸造林绿化和河道型湿地建设，大力推进永州水生态文明建设。到2020年，全市森林覆盖率稳定在65%以上，湿地保护率稳定在72%以上。依托自然保护区、森林公园、湿地公园、水利风景区等开展国家公园试点。（市林业局牵头，市发改委、市环保局、市财政局、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市水利局、市农业委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

- （六）加强执法监管

21．完善河库管理制度体系。建立领导干部自然资源资产离任审计制度，把河库保护管理工作作为对领导干部自然资源资产离任审计的主要内容之一。落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》（湘办发【2016】31号），强化党政领导干部河库生态环境保护职责。探索建立与生态文明建设相适应的河库健康评价体系，开展河库健康评估，条件成熟后发布河库健康公报。建立网格化、全方位河库水域岸线巡查检查制度和违法行为报告制度，强化日常监督和考核问责。完善河库及堤防管理养护制度，明确河库管理责任和管理主体，积极推行管养分离和政府购买服务方式，实现河库养护专业化、社会化。落实河道管理、河道采砂等法规规章。（市水利局牵头，市环保局、市发改委、市财政局、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市农业委、市审计局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

22．加强日常行政监管执法。强化行政监管与执法，市、县区建立水行政部门牵头、相关部门共同负责的河库保护管理联合执法机制。有条件的县区可以探索综合执法试点，统筹水利、环保、农业、林业、国土资源、交通运输、城管等部门涉及河库保护管理行政执法职能，成立综合执法队伍。开展河库“乱占乱建、乱围乱塘、乱采乱挖、乱倒乱排”突出问题专项整治，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，严厉打击非法侵占水城岸线、擅自取水排污、非法采砂、非法采矿洗矿、倾倒废弃物以及电、毒、炸鱼等破坏河库生态环境的违法犯罪行为。落实河库管理执法监管责任主体、人员、经费和设备，完善监督考核机制，加强河库水域巡查保洁及堤防工程建设和监管。（市水利局牵头，市公安局、市国土资源局、市环保局、市城管执法局、市交通运输局、市农业委、市林业局、市畜牧水产局等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

23．提升动态监测监管水平。建设全市河库管理地理信息系统平台，加强河库水域环境动态监管，湘江干流及主要支流要逐步建立监控系统，实现基础数据、涉河工程、水域岸线管理及水位、水量、水质监测等信息化、系统化。加强河库水域环境动态监管，及时制止河道管理范围内的违法行为。建立实时、公开、高效的河长即时通信平台，将日常巡查、问题督办、情况通报、责任落实等纳入信息化、一体化管理，提高工作效能，接受社会监督。（市水利局牵头，市国土资源局、市环保局、市城管执法局、市交通运输局、市农业委、市卫生计生委等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

三、责任分工

（一）组织领导

成立河长制工作委员会（简称“委员会”）；委员会由河长、副河长和委员组成，在市委、市政府领导下开展工作。由市委书记任第一河长，市政府市长任河长，市政府常务副市长、市政府分管水利副市长任副河长；市政府常务副市长担任湘江（萍岛以下）干流永州段及一级支流河长，市政府分管水利副市长担任湘江东源（蓝山紫良乡野狗岭至萍岛）、湘江西源（东安紫溪镇庙头至萍岛）河长。委员会成员由市委组织部、市委宣传部、市编办、市发改委、市经信委、市水利局、市政府法制办、市科技局、市教育局、市公安局、市财政局、市人社局、市国土资源局、市环保局、市住建局、市城管局、市交通运输局、市农业委、市林业局、市卫计委、市审计局、市工商局、市畜牧水产局等部门主要负责同志和各县区（管理区）政府、经开区管委会主要领导组成，各成员单位明确一名科级干部为联络员。委员会办公室（简称河长办）设在市水利局，办公室主任由市水利局主要负责人兼任。

各县区（管理区、经开区）党委主要领导、政府主要领导分别担任该辖区内第一河长、河长。各县区（管理区、经开区）设置相应河长制工作委员会和河长制办公室。

（二）工作职责

1．委员会职责。研究制定相关制度和办法，批准年度工作计划，组织协调相关综合规划和专业规划的制定与实施，协调处理部门之间、区域之间的重大争议，组织开展综合考核工作，统筹协调其他重大事项。

2．河长职责。 第一河长、河长负责领导本行政区域内河长制工作，分别承担总督导、总调度和直接领导河长制办公室职责。各级河长是所辖河库保护管理的直接责任人。

河长负责组织领导相应河库的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理和渔政管理等；牵头组织对侵占河道、超标排污、非法采砂等突出问题进行清理整治，协调解决重大问题；对相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核。

市、县区第一河长、河长负责牵头推进河库突出问题整治、水污染综合防治、河库巡查保洁、渔政管理、河库生态修复、河道采砂整治和河库保护管理，协调解决实际问题，检查督导下级河长和相关部门履行职责。

乡镇河长负责本乡镇范围内河库管理工作，制定落实辖区内河库管理策略和方案，组织开展河库整治工作，按照属地管理原则配合执法部门打击涉水违法行为，处理结果及时反馈至县区（管理区、经开区）河长制办公室。

村级河长负责本村范围内河库管理日常宣传工作，组织开展河库巡查，及时发现问题并上报到乡镇（街道）河长制办公室。

3．河长办职责。承担河长制组织实施具体工作，落实委员会和河长确定的事项，主要职责为组织协调、调度督导、检查考核。

4．委员会成员单位职责。

市委组织部：负责指导河长制办公室对县区（管理区、经开区）河长制成员及成员单位责任人的考核并对考核进行结果运用。

市委宣传部：负责组织河库保护管理的宣传教育、典型推介和舆论引导工作。

市编办：负责河长制有关机构设置和职能调整工作。

市发改委：研究制定河库保护产业布局和重大政策，统筹河库管理规划，协调推进河库保护有关重点项目，开展重点整治行动的综合协调等。

市经信委：负责推进工业企业落后产能淘汰和工业节水，协调新型工业化和河库保护管理有关问题。

市水利局：负责开展水资源开发利用、节约、保护，水量调度，水量、水质监测工作，推进节水型社会和水生态文明建设。组织水域岸线保护和管理、河库划界确权、河道采砂管理、水土流失治理等工作，依法查处水事违法违规行为。负责河长制办公室的日常工作。

市政府法制办：负责对河库保护管理有关规范性文件和地方性法规规章的合法性审查。

市科技局：负责组织开展节约用水、水资源保护、河库环境治理、水生态修复等技术示范和技术推广。

市教育局：负责指导和组织开展中小学生河库保护管理教育活动。

市公安局：负责依法打击破坏河库环境、影响社会公共安全的违法犯罪行为。

市财政局：负责落实市级河长制专项经费，协调、整合河库保护管理所需资金，监督资金使用。

市人力资源和社会保障局：负责将河长制实施工作的考核纳入政府工作绩效中，并落实奖惩措施。

市国土资源局：负责矿产资源开发整治过程中环境保护工作，负责协调河库治理项目用地保障、河库及水利工程管理范围和保护范围确权划界。加强流域内自然地质灾害的防治。

市环保局：负责水污染防治的统一监督指导，严格实施污染物排放标准，开展入河污染源的调查执法和达标排放监管。开展水环境质量评估，落实行政区域交接断面交接责任和补偿机制。

市住房和城乡建设局：负责城乡建成区范围内由建设系统管理的水域环境治理工作。

市城市管理行政执法局：负责推进城镇污水、垃圾处理等基础设施的建设和监管，整治城区乱倒建筑垃圾和渣土工作，推进城镇污水管网建设。组织推进城镇减排实施

市交通运输局：负责组织航道整治及疏浚、水上运输及港口码头污染防治，实施航道治理，改善通航条件，保障航道畅通，加强水上交通安全监管。

市农业委：负责监管农业面源防治，推进农业废弃物综合利用，发展节水农业。

市林业局：负责推进生态公益林建设，协调推进河库沿岸绿化和湿地修复工作。

市审计局：负责水域、岸线、滩涂等自然资源资产离任审计。

市卫计委：负责集中式供水单位卫生监督检查，集中式供水和二次供水的饮用水卫生监督监测，饮水安全的卫生疾病预防控制工作。

市工商局：负责查处职责范围内的无照经营行为，在登记工作中严格审查前置许可证件，对政府或相关部门依法决定关停、取缔的企业和项目，依法吊销营业执照或办理变更登记。

市畜牧水产局：负责畜禽水产养殖污染防治和人工增殖放流工作，依法依规查处破坏渔业资源的行为。

市直各成员单位要按照职责分工，协同推进各项工作。各县区（管理区）人民政府和永州经开区管委会要根据实际情况，进一步明确当地有关部门的工作职责，结合省市《方案》在2017年5月中旬前制定本地落实河长制的实施方案并认真抓好落实。

四、工作措施

（一）强化领导，建立机制。各级党委和政府要把实施河长制作为推动生态文明建设的重要举措，切实加强组织领导，成立相应的管理机构，建立市县乡村四级河长制，结合各地实际情况，制定本区域实施河长制工作方案。要建立河长制会议制度，河长要定期和不定期牵头召集成员单位，研究实施河长制有关工作方案、推进措施和需要协调解决的重点难点问题。建立河长制工作督办制度，开展日常督办、专项督办和重点督办，确保工作落实。（市河长办牵头，相关成员单位参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）

（二）严格考核，问责兑现。各行政区域建立河长制工作考核奖罚制度，以水质水量监测、水域岸线管理、河库生态环境保护等为主要考核指标，考核结果纳入市委、市政府综合考核及对县区（管理区、经开区）党委政府年度绩效考核，作为地方党政领导干部综合考核评价、领导干部自然资源离任审计和生态环境损害责任追究的重要依据。考核结果靠前的，市委、市政府通报表扬并给予适当经济奖励，对在河库管理和保护中取得显著成绩的部门和个人，按照有关规定给予表彰和经济奖励。市河长办制定出台《永州市河长制考核办法》，并负责牵头组织实施。（市河长办牵头，市委组织部、市人力资源和社会保障局、市发改委、市财政局、市审计局、市环保局、市水利局等参与。）

（三）加大投入，落实资金。各级人民政府要把水环境治理作为公共财政支出的重点，统筹安排相关专项资金，加大城乡水环境整治、水污染治理、生态保护修复和人工增殖放流等项目资金投入，足额保障水质水量监测、河库巡查保洁等日常管养经费，重点保障规划编制、信息平台建设、河库划界确权、突出问题整治及技术服务等。河长制专项经费纳入财政年度预算。积极利用PPP、PSL等模式推进河库环境治理与保护，制定出台社会资本参与河库治理、日常管护等工作的管理办法。各县区（管理区、经开区）要建立相应的资金投入保障机制。（市财政局牵头，市国土资源局、市环保局、市住房和城乡建设局、市水利局、市畜牧水产局等参与，县区（管理区）人民政府、经开区管委会负责落实。）

（四）加强宣传，营造氛围。各地各部门要加强河库保护宣传，在河库显要位置设置警示标志，设立河长公示牌，公布河段范围、姓名职务、职责和联系方式，接受群众监督和举报，有效发挥媒体舆论的引导和监督作用。各地要积极开展中小学生河库保护管理教育活动，宣传部门每年应定期或不定期围绕河库生态环境保护开展集中宣传活动，进一步增强社会各界河库管理和保护责任意识，积极营造社会各界和人民群众共同关心、支持、参与和监督河库保护管理的良好氛围。（市委宣传部牵头，市水利局、市教育局、市有关新闻媒体单位等参与，县区（管理区）、经开区管委会、乡镇人民政府负责落实。）